# LIITE 5 – INTEGROINTIPROJEKTI (JEEVES)

# 1    PROJEKTIN LAAJUUS

Tämä liite määrittelee Tarjousagentin integrointiprojektin laajuuden, osapuolten vastuut ja hyväksymiskriteerit. Projekti kattaa Tarjousagentin käyttöönoton ja integroinnin asiakkaan Jeeves-toiminnanohjausjärjestelmään.

## 1.1    Projektin toimitukset

Integrointiprojekti sisältää seuraavat toimitukset:

- Jeeves API -integraatio: Tarjousagentin yhdistäminen asiakkaan Jeeves-järjestelmään API-rajapinnan kautta

- Tuotekatalogin tuonti: Asiakkaan tuotekatalogin tuonti ja konfigurointi agenttia varten

- Asiakasrekisterin integraatio: Asiakastunnistuksen yhdistäminen Jeeves-asiakasrekisteriin

- Sähköposti-integraatio: Myyntisähköpostilaatikon yhdistäminen agenttiin

- Väliportaalin käyttöönotto: Käyttäjätilien luonti ja Microsoft OAuth -konfigurointi

- Agentin konfigurointi: Tuoteyhdistämisen ja hinnoittelulogiikan räätälöinti asiakkaan tarpeisiin

- Testaus ja laadunvarmistus: Järjestelmän testaus todellisella tarjousdatalla

- Koulutus: Myyntitiimin perehdytys väliportaalin käyttöön

# 2    OSAPUOLTEN VASTUUT

## 2.1    DataFigured Oy:n vastuut

DataFigured Oy vastaa seuraavista:

- Tarjousagentin tekninen toteutus ja konfigurointi

- Jeeves API -integraation kehitys ja testaus

- Väliportaalin käyttöönotto ja käyttäjähallinnan konfigurointi

- Tuotekatalogin tuonti ja yhdistämislogiikan optimointi

- Järjestelmän testaus ja laadunvarmistus

- Käyttäjäkoulutuksen järjestäminen

- Dokumentaation toimittaminen

## 2.2    Asiakkaan vastuut

Asiakas vastaa seuraavista:

- Jeeves API -pääsy: API-tunnusten ja käyttöoikeuksien toimittaminen DataFiguredille

- Tuotekatalogi: Ajantasaisen tuotekatalogin toimittaminen sovitussa muodossa

- Testidata: Edustavan testidatan toimittaminen (esim. aiempia tarjouspyyntöjä)

- Sähköpostin käyttöoikeudet: Tarvittavien sähköpostilaatikon käyttöoikeuksien myöntäminen

- Yhteyshenkilö: Projektin yhteyshenkilön nimeäminen

- Tapaamiset: Käytettävyys projektikokouksiin ja päätöksentekoon

# 3    RAJAUKSET

Integrointiprojekti ei sisällä:

- Ei-API-pohjaisia integraatioita: Suorat tietokantayhteydet (esim. SQL), tiedostopohjaiset siirrot tai muut ei-standardoidut tiedonsiirtomenetelmät eivät kuulu projektin laajuuteen

- Jeeves-järjestelmän muutokset: Asiakkaan Jeeves-järjestelmän konfigurointi tai muokkaus

- Kolmansien osapuolten järjestelmät: Muiden kuin Jeeves- ja sähköpostijärjestelmien integraatiot

- Räätälöity kehitys: Projektin laajuuden ulkopuoliset räätälöidyt ominaisuudet sovitaan erikseen

# 4    AIKATAULU JA VIIVÄSTYKSET

## 4.1    Projektin eteneminen

Projekti etenee seuraavissa vaiheissa:

- Aloitus: Käyttöoikeuksien ja lähtötietojen vastaanotto asiakkaalta

- Integraatio: Jeeves API -yhteyden toteutus ja tuotekatalogin tuonti

- Konfigurointi: Agentin räätälöinti ja optimointi

- Testaus: Laadunvarmistus todellisella datalla

- Käyttöönotto: Koulutus ja tuotantokäytön aloitus

## 4.2    Viivästykset

Mikäli asiakas ei toimita tarvittavia tietoja, käyttöoikeuksia tai ole käytettävissä sovittuihin tapaamisiin, DataFigured Oy:llä on oikeus viivästyttää projektia vastaavalla ajalla. Projektin aikataulu sovitaan erikseen projektin käynnistyessä.

# 6    HYVÄKSYMISKRITEERIT

Projekti katsotaan hyväksytyksi, kun seuraavat kriteerit täyttyvät:

- Tarjousagentti vastaanottaa ja käsittelee sähköpostipyyntöjä asiakkaan myyntisähköpostilaatikosta

- Agentti yhdistää tuotteet asiakkaan tuotekatalogiin

- Hyväksytyt tarjoukset tallentuvat asiakkaan Jeeves-järjestelmään

- Myyntitiimi pystyy käyttämään väliportaalia tarjousten tarkistamiseen ja hyväksyntään

- Koulutus on järjestetty

Asiakas vahvistaa hyväksynnän kirjallisesti tai sähköpostitse. Mikäli asiakkaan palautetta ei saada 14 päivän kuluessa käyttöönotosta, projekti katsotaan hyväksytyksi.